## Slide 1: Test PLANNING
XIAOQIONG ZHAO

## Slide 2: aGANDA
计划是什么
Scope
Schedule
reSource

## Slide 3: 计划是什么
计划是一种资源组织方式
计划是从一个状态，经过一系列步骤，到达一个目标
  设定范围 Scope
    设定目标
    设定条件
  设定路径 Schedule
  组织资源 reSource

## Slide 4: 设定范围1
啥叫范围
  目标
  条件
现实条件
终极目标
条件1
目标1
条件2
目标2
……
条件3
目标N
……

## Slide 5: 设定范围2
设定条件
  商业模式
  功能需求（总体）
  非功能需求（总体）
  质量
  人力资源
  基础设施
  技术储备
  预算
  开始时间
好好看看你手上已经有啥
好好看看你手上还缺啥
设定目标
  愿景 or 理念 or 目标
  功能
  技术指标
  质量
  团队组织
  运维能力（可靠性）
  技术能力（先进性）
  成本
  结束时间
目标有短期、中期、长期
目标有商业、业务、技术

## Slide 6: 设定范围3
没人说设定了目标就一定要达到的
没人说设定了条件就一定会满足的
要么为啥有变更管理？
要么为啥有人生呢？
Notes: 人+机器=工程

## Slide 7: 设定路径1
Notes: 以初始化inception这条线为分割点 requirement这条横轴 以左，属于调研部分，获得需求

## Slide 8: 设定路径1----先说说准备期
重点：
  商业模型的建立
  需求分析
  环境（特别是基础设施）的搭建
    运行环境（OP）
    执行环境（SA）
    支持环境（Infra）
  制定计划
    悖论：制定计划是计划的一部分
    逐步清晰，逐步细化

## Slide 9: 设定路径2----项目进入常态化1
Scrum为例
吐槽：好不容易有个圆圈，还是空的

## Slide 10: 全功能提交团队
PM
Technical leader
Developer
Developer
Technical leader
Developer
Developer
QA leader
Tester
Tester
BA
IA
Architecture

## Slide 11: “正常向”的提交团队
PM/BA/Architecture
Technical leader/IA
Developer
Developer
QA leader
Tester
Tester

## Slide 12: 常态化中的一个迭代
需求分析
需求分析
需求分析
需求分析
需求分析
写文档
回答问题
YY
设计
实现
改Bug
写测试用例
帮运维
测
写文档
画界面
没啥事
YY 或者叫优化
写文档
跟踪进度
协调资源
BA
DEV
QA
IA
PM
OP
需求分析
优化（自动化，结构化）
写文档
部署
Notes: 需求分析的目标：相对确定的需求文档，让团队对于本文档的理解是一致的 DEV的实现会成为QA测试的目标

## Slide 13: 组织资源
组织一个可用的团队（人力资源/组织资源）
获得足够的基础设施 （物理资源/软硬件资源）
获得可靠的技术支持和技术储备（知识资源）
想想怎么能够多接触end user （业务资源）
想想怎么能够获得老板的重视 （管理资源）
对于你们来说4和5貌似是一样的

## Slide 14: 总结一下
Scope
Schedule
reSource

## Slide 15: 面向测试的 需求分析
XIAOQIONG ZHAO

## Slide 16: 为什么要有需求分析

## Slide 17: aGANDA
验证需求
测试的策略

## Slide 18: 验证需求

## Slide 19: 动力：“验证需求”的必要性（1）
50% insufficiently understood requirements
30% design not understood or incorrectly translated
20% coding (programming error or misunderstood design)
Chart: 
| Requirement | Design | Implementation
Defect | 0.5 | 0.3 | 0.2

## Slide 20: 动力：“验证需求”的必要性（2）

## Slide 21: 需求验证的方法
1）形式化方法（面向对象的）
    SOFL（Structured Object-Oriented Formal Language）
    Petri Net
    2）结构化方法（面向对象的）
    系统分析与设计
  3）原型化方法

## Slide 22: 结构化方法的两个思考方向
对进的设计和实现策略
T2B
B2T
程序设计
存储设计

## Slide 23: 程序设计
T2B

## Slide 24: 存储设计
B2T

## Slide 25: 测试的策略

## Slide 26: 测试的策略
在需求分析阶段需要回答的2个关键问题：
1，是不是每个功能都有合适的测试方法（测试技术）
    采用什么策略来覆盖功能
        编写测试用例大纲 Test Case Inventory
    具体的功能采用什么测试方法
    测试数据从哪里来
2，实际环境是否需要特殊的测试方法（测试技术）
    水印的例子

## Slide 27: 会影响到环境的经典的企业级应用环境

## Slide 28: DMZ

## Slide 29: VPN

## Slide 30: 企业级分层架构

## Slide 31: 云计算和云存储

## Slide 32: 单点登录

## Slide 33: Portal and ESB

## Slide 34: High Availability

## Slide 35: 谢谢大家